CAYCER

Ingeniería y Metrología

Reporte Completo

Auditoría y optimización · SEO / GEO / AEO

Resultado global:  25/30

(punto de partida: 8/30)

| SEO 9/10 antes 3/10 | GEO 8/10 antes 3/10 | AEO 8/10 antes 2/10 |
| --- | --- | --- |

Preparado para: Carlos — CAYCER

Sitio auditado: caycer.ing  ·  Julio de 2026

Verificado en producción

1. Resumen ejecutivo

Este documento detalla la auditoría y el trabajo de optimización realizado sobre el sitio web de CAYCER (caycer.ing) en julio de 2026. El sitio partía de una calificación global de 8/30 —técnicamente invisible para buscadores y para los motores de IA— y alcanzó 25/30 tras tres fases de trabajo, todo verificado en producción. Se corrigieron fallas técnicas de raíz, se hizo visible el contenido para los rastreadores y se construyó nueva arquitectura de contenido orientada a posicionamiento. Quedan tareas de autoridad sostenida (Fase 3) y dos altas manuales para llegar al 10/10.

2. Contexto y objetivo

CAYCER Ingeniería y Metrología es un laboratorio acreditado por la EMA (T-225, H-98, ME-57) con sede en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y cobertura nacional. Su sitio caycer.ing es la principal vitrina digital ante los sectores farmacéutico, alimenticio, químico y hospitalario.

El objetivo del proyecto fue auditar el sitio en tres dimensiones complementarias y ejecutar las mejoras necesarias para hacerlo visible y competitivo:

•  SEO (Search Engine Optimization): posicionamiento en buscadores tradicionales como Google.

•  GEO (Generative Engine Optimization): visibilidad y citación en buscadores con IA (ChatGPT Search, Perplexity, Google AI Overviews, Copilot).

•  AEO (Answer Engine Optimization): aparición en respuestas directas, fragmentos destacados y búsqueda por voz.

3. Diagnóstico inicial

La auditoría inicial arrojó una calificación de 8/30 (SEO 3, GEO 3, AEO 2). Se identificaron tres causas raíz:

| Problema | Descripción | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Errores 404 masivos | Solo la página de inicio respondía correctamente; el resto (servicios, catálogo, contacto) daba error 404 al acceso directo. | Google no podía indexar el 86 % del sitio. |
| Contenido invisible | Todo el contenido se generaba con JavaScript en el navegador; el servidor entregaba una página vacía de 458 bytes. | Los buscadores con IA veían una página en blanco. |
| Datos incorrectos | La ficha de datos estructurados declaraba una dirección en Querétaro y un dominio equivocado (caycer.com.mx). | Confundía a Google sobre la identidad y ubicación real del negocio. |

4. Metodología: plan de cuatro fases

Se definió un plan por fases, de lo que desbloquea a lo que construye y luego a lo que sostiene:

| Fase | Enfoque | Estado |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 | Emergencia técnica: eliminar errores y corregir datos. | Completada y desplegada |
| Fase 1 | Visibilidad: hacer el contenido legible sin JavaScript. | Completada y desplegada |
| Fase 2 | Contenido: nueva arquitectura orientada a IA y respuestas. | Completada y desplegada |
| Fase 3 | Autoridad: blog, enlaces y reseñas sostenidos en el tiempo. | Pendiente (próxima etapa) |

5. Trabajo realizado

Fase 0 — Correcciones críticas

•  Configuración del servidor (Vercel) para eliminar los errores 404 en todas las rutas internas.

•  Corrección del dominio a caycer.ing y de la dirección web canónica única por página.

•  Corrección de los datos del negocio en la ficha estructurada: dirección real de Tlaquepaque y teléfonos correctos.

•  Ajuste del idioma del sitio a español y creación de la imagen para compartir en redes (vista previa) y el logotipo faltante.

Fase 1 — Visibilidad para buscadores e IA

•  Implementación de "prerenderizado": el sitio ahora entrega el contenido completo ya armado por cada página, sin depender del navegador. La página de inicio pasó de 458 bytes vacíos a más de 60 KB de contenido real.

•  Creación de páginas de error 404, Términos y Condiciones y Política de Cookies (antes enlazadas pero inexistentes).

•  Alta del sitio en Google Search Console y envío del mapa del sitio (sitemap), aceptado correctamente.

Fase 2 — Nueva arquitectura de contenido

•  Página de Preguntas Frecuentes con 17 preguntas reales y datos estructurados FAQPage (candidata a fragmentos destacados y respuestas de IA).

•  Cuatro páginas por sector (farmacéutico, alimenticio, químico, hospitalario), cada una con sus necesidades, normas y servicios.

•  Tabla de alcances acreditados EMA (magnitud, rango y código), fácil de citar por buscadores.

•  Página "Nosotros" con misión, acreditaciones y datos de la empresa (ficha Organization).

•  Integración de todo en el menú, el pie de página, el mapa del sitio (13 direcciones) y el sistema de prerenderizado.

6. Resultados verificados

Estado comprobado directamente en el sitio en producción (caycer.ing):

| Dimensión | Inicio | Ahora | Significado |
| --- | --- | --- | --- |
| SEO | 3/10 | 9/10 | Qué tan bien encuentra e indexa Google el sitio. Hoy todas las páginas son rastreables. |
| GEO | 3/10 | 8/10 | Qué tan visible y citable es el sitio para buscadores con IA (ChatGPT, Perplexity, Copilot). |
| AEO | 2/10 | 8/10 | Qué tan preparado está para respuestas directas y preguntas frecuentes en buscadores y voz. |
| Global | 8/30 | 25/30 | Un avance de +17 puntos. El tramo final depende de publicar contenido con constancia. |

| Indicador | Antes | Ahora |
| --- | --- | --- |
| Páginas accesibles (código 200) | 1 de 7 | 13 de 13 |
| Contenido visible sin JavaScript | No (458 bytes) | Sí (60+ KB por página) |
| Fichas de datos estructurados | 0 (o con datos erróneos) | 5 tipos, con datos correctos |
| Preguntas frecuentes con formato para IA | 0 | 17 |
| Direcciones en el mapa del sitio | 7 (6 daban error) | 13 (todas correctas) |
| Alta en Google Search Console | Con error de sitemap | Sitemap aceptado ("Correcto") |

7. Lo que ya funciona bien

✓ El sitio es completamente indexable: las 13 páginas responden correctamente y entregan su contenido a Google y a los buscadores con IA.

✓ Datos del negocio correctos y consistentes (Tlaquepaque) en toda la web.

✓ Sección de Preguntas Frecuentes lista para aparecer en respuestas directas y de IA.

✓ Páginas por sector que responden a lo que busca cada industria.

✓ Base técnica sólida: cualquier página nueva se prepara automáticamente para buscadores.

8. Camino al 10/10 (próximos pasos)

| Acción | Tipo | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Completar el perfil de Google Business (Google Maps) | Manual | CAYCER |
| Alta en Bing Webmaster (Copilot / ChatGPT Search) | Manual | CAYCER |
| Blog técnico reutilizando el contenido de redes sociales | Fase 3 | Equipo de contenido |
| Enlaces de autoridad (directorio EMA, cámaras, directorios B2B) | Fase 3 | Equipo de contenido |
| Reseñas de clientes en Google | Fase 3 | CAYCER |
| Medición de velocidad (Core Web Vitals) y ajustes | Técnico | Equipo web |

9. Entregables

Todos los cambios están desplegados en producción y versionados en el repositorio del proyecto. Documentos generados durante el proyecto:

•  Auditoría inicial detallada (SEO/GEO/AEO) — julio 2026.

•  Plan de optimización a 10/10 por fases.

•  Reporte de progreso con comparación antes/después.

•  Este reporte ejecutivo y completo para dirección.

Nota de alcance: la velocidad real de carga (Core Web Vitals) y el perfil de enlaces externos requieren herramientas de medición dedicadas. Las calificaciones reflejan el estado técnico y de contenido verificado en julio de 2026; la consolidación en resultados de búsqueda toma algunas semanas y se seguirá desde Google Search Console.