caycer.ing

Auditoría SEO / GEO / AEO — Reporte de Progreso

DESPUÉS DE FASES 0, 1 Y 2

25/30  ·  antes 8/30

| SEO 9/10 antes 3/10 Fuerte | GEO 8/10 antes 3/10 Fuerte | AEO 8/10 antes 2/10 Fuerte |
| --- | --- | --- |

Fecha: 15 de julio de 2026

CAYCER Ingeniería y Metrología · Verificado en producción

Claude Skill and Plugin by Alex Labat

Resumen Ejecutivo

En menos de una semana, caycer.ing pasó de una puntuación combinada de 8/30 a 25/30. La primera auditoría (14/07/2026) encontró un sitio casi invisible: el 86 % de sus páginas devolvía HTTP 404 al acceso directo, el contenido dependía por completo de JavaScript —invisible para los crawlers de IA— y los datos estructurados apuntaban a un dominio y una dirección equivocados. Tres fases de trabajo corrigieron la raíz de cada problema. Fase 0: rewrites y corrección de dominio, canonical y NAP. Fase 1: prerender estático (SSG) que hace visible todo el contenido sin ejecutar JavaScript, más páginas 404 y legales reales. Fase 2: nueva arquitectura de contenido orientada a motores de IA —página de preguntas frecuentes con FAQPage schema, cuatro páginas por sector, tabla de alcances acreditados y página institucional Nosotros con Organization schema—. Hoy las 13 URLs del sitemap responden 200, el HTML del servidor entrega el contenido completo con meta tags y datos estructurados por página, y el sitio está verificado en Google Search Console. Para alcanzar el 10/10 quedan tareas de autoridad sostenida (Fase 3: blog, backlinks, reseñas) y dos altas manuales pendientes: completar Google Business Profile y dar de alta Bing Webmaster.

Progreso por Dimensión

Comparación entre la auditoría inicial (14/07/2026) y el estado verificado en producción tras las Fases 0, 1 y 2 (15/07/2026).

| Dimensión | Antes | Ahora | Qué cambió |
| --- | --- | --- | --- |
| SEO | 3/10 | 9/10 | Todas las rutas 200, prerender, canonical por página, sitemap de 13 URLs, 404 real, HSTS. |
| GEO | 3/10 | 8/10 | Contenido visible sin JavaScript, schema con NAP correcto, página Nosotros y sectores con Service/Organization. |
| AEO | 2/10 | 8/10 | FAQPage con 17 preguntas, encabezados en pregunta, tabla de alcances, páginas de sector. |
| Combinado | 8/30 | 25/30 | +17 puntos en tres fases; el resto depende de autoridad sostenida (Fase 3). |

Qué se Corrigió

Resumen de los cambios desplegados, todos verificados en vivo en caycer.ing.

| Fase | Área | Qué se corrigió |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 | Rewrites SPA / dominio | Se eliminaron los 404 de rutas internas; dominio corregido a caycer.ing; canonical único por página; NAP real (Tlaquepaque) en el schema; lang="es"; og-image y logo creados. |
| Fase 1 | Prerender estático (SSG) | El servidor pasó de 458 bytes vacíos a HTML completo por ruta con meta tags y datos estructurados; páginas 404, /terminos y /cookies reales; fix del defer de react-helmet. |
| Fase 2 | Arquitectura de contenido | Página /preguntas-frecuentes con FAQPage (17 Q&A); 4 páginas por sector con Service schema; tabla de alcances acreditados EMA; página /nosotros con AboutPage + Organization schema. |
| Fase 1 | Search Console | Sitemap enviado y aceptado ("Correcto"); Google descubre y re-lee las 13 URLs automáticamente. |

SEO — 9/10

De 3 a 9. El sitio es plenamente rastreable e indexable; solo la frescura de contenido y Core Web Vitals lo separan del 10.

| Señal | Hallazgo | Estado |
| --- | --- | --- |
| Rutas y códigos HTTP | Las 13 URLs del sitemap responden 200; las rutas inexistentes devuelven 404 real con página propia. Verificado en producción. | Bien |
| Renderizado | HTML prerenderizado: la homepage sirve 68 KB con contenido y meta tags sin ejecutar JavaScript. | Bien |
| Meta por página | Título, description y canonical únicos por página, con dominio caycer.ing correcto. | Bien |
| Datos estructurados | ProfessionalService (home), Organization/AboutPage (nosotros), Service (sectores), FAQPage (FAQ), CollectionPage (catálogo), con NAP correcto. | Bien |
| Sitemap y robots | Sitemap de 13 URLs bien formado y enviado a Search Console; robots.txt permite todo y lo referencia. | Bien |
| Seguridad | HTTPS con cabecera HSTS (Strict-Transport-Security) activa. | Bien |
| Frescura de contenido | Aún sin blog ni fechas de publicación; es el principal factor que mantiene SEO por debajo de 10. | Mejorable |
| Core Web Vitals | No medidos en esta auditoría; se recomienda PageSpeed Insights ahora que el contenido es prerenderizado. | Mejorable |
| Meta keywords | Se conserva la etiqueta keywords (obsoleta para Google); inofensiva pero prescindible. | Mejorable |

GEO — 8/10

De 3 a 8. El contenido ya es visible y citable por motores de IA; el techo restante es autoridad demostrable (autores, prueba social, datos propios).

| Señal | Hallazgo | Estado |
| --- | --- | --- |
| Visibilidad para IA | El contenido completo ya es visible sin JavaScript: GPTBot, ClaudeBot y PerplexityBot pueden leer y citar el sitio. | Bien |
| Entidad y NAP | Organization schema consistente con el footer (Tlaquepaque); grafo de entidad unificado en caycer.ing. | Bien |
| Densidad factual | Rangos y normas específicas (EMA T-225, H-98, ME-57; ISO 14644-1, 8573; GAMP 5) presentes y citables. | Bien |
| E-E-A-T institucional | Página Nosotros con misión, acreditaciones detalladas y pilares; refuerza autoridad de marca. | Bien |
| Autores y equipo | Por decisión del cliente, la página Nosotros no incluye nombres ni credenciales de personas; añadirlos elevaría el E-E-A-T. | Mejorable |
| Prueba social | Sin testimonios ni logos de clientes todavía; pendiente para una fase posterior. | Mejorable |
| Citas externas y datos propios | Aún sin enlaces a EMA/CENAM ni contenido original (estudios, datos); es terreno de la Fase 3. | Mejorable |

AEO — 8/10

De 2 a 8. FAQ, tablas y encabezados en pregunta ya funcionan; faltan HowTo schema y, sobre todo, la verificación de Google Business Profile.

| Señal | Hallazgo | Estado |
| --- | --- | --- |
| FAQ y FAQPage schema | Página de 17 preguntas reales con respuestas concisas y FAQPage schema válido en el HTML crudo. | Bien |
| Encabezados en pregunta | La FAQ y las páginas de sector usan preguntas naturales como encabezados ("¿Qué necesita el sector...?"). | Bien |
| Tablas y listas | Tabla de alcances acreditados (magnitud/rango/código) como candidata a table snippet; listas en servicios y sectores. | Bien |
| Patrones de definición | Definiciones directas de calibración, calificación y validación al inicio de sus secciones. | Bien |
| HowTo schema | El proceso DQ→IQ→OQ→PQ aún no está marcado como HowTo; oportunidad concreta pendiente. | Mejorable |
| Señales locales | Google Business Profile en proceso; su verificación es clave para búsquedas locales y por voz. | Pendiente |
| Speakable schema | No presente (baja prioridad). | Mejorable |

Camino al 10/10

Ordenado por tipo. Las acciones MANUAL dependen del cliente; las FASE 3 son la etapa de autoridad sostenida del plan.

| Prioridad | Acción | Dimensión | Esfuerzo | Impacto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANUAL | Completar Google Business Profile con el NAP exacto del footer y verificarlo (señal local #1, pendiente del cliente). | AEO | 1 h + verificación | Alto |
| MANUAL | Dar de alta Bing Webmaster Tools importando desde Search Console (alimenta a Copilot y ChatGPT Search). | GEO | 15 min | Medio |
| FASE 3 | Lanzar blog técnico reutilizando los 15 carruseles de Instagram como artículos, con autor, fecha y Article schema. | SEO / GEO / AEO | 2 art./mes | Altísimo |
| FASE 3 | Conseguir backlinks de autoridad (directorio de acreditados EMA, cámaras industriales, directorios B2B). | SEO / GEO | Continuo | Alto |
| MEDIO | Marcar el proceso DQ→IQ→OQ→PQ con HowTo schema en la página de calificación. | AEO | 2 h | Medio |
| MEDIO | Añadir testimonios o logos de clientes (prueba social) y, si el cliente lo autoriza, equipo con credenciales. | GEO | 1 día | Medio |
| QUICK WIN | Correr PageSpeed Insights y afinar Core Web Vitals ahora que el contenido es prerenderizado. | SEO | 1 h | Medio |
| QUICK WIN | Solicitar indexación en Search Console de /preguntas-frecuentes, /nosotros y los 4 sectores. | SEO | 20 min | Medio |

Lo Que Está Funcionando Bien

✓ El sitio es completamente indexable: 13 URLs en 200, prerenderizadas, con contenido y datos estructurados visibles sin JavaScript.

✓ Cinco tipos de schema en producción (ProfessionalService, Organization/AboutPage, Service, FAQPage, CollectionPage) con NAP correcto y consistente.

✓ FAQPage con 17 preguntas reales: la palanca AEO más potente, ya en vivo y verificada.

✓ Arquitectura de contenido por intención: páginas por servicio, por sector y de preguntas frecuentes, con enlazado interno.

✓ Tabla de alcances acreditados EMA como candidata a table snippet y contenido altamente citable por IA.

✓ Coherencia total de entidad: footer, schema y sitemap alineados en caycer.ing y Tlaquepaque; sitemap aceptado en Search Console.

✓ Base técnica sólida para la Fase 3: cualquier ruta nueva se prerenderiza automáticamente en el build.

Nota de alcance: Core Web Vitals, velocidad real y perfil de backlinks requieren herramientas externas (PageSpeed Insights, Search Console). Los puntajes reflejan el estado técnico y de contenido verificado en producción el 15/07/2026; la consolidación en rankings reales toma semanas y se seguirá en Search Console.